金孔雀国际智能酒店项目简介

一、项目名称：金孔雀国际智能酒店

二、法人代表及职务：王静，经理

三、业主单位概况：河北孔雀开屏酒店有限公司成立于2014年，注册资金5000万元，总部位于河北雄安新区，是一家集开发、餐饮、会议、住宿、商务、酒店经营管理、休闲度假于一体的新型公司。该公司投资建设的位于雄安新区的四星级金孔雀温泉花园酒店，于2017年7月营业至今，在雄安新区及周边评价良好，多次圆满完成接待国家领导人任务。

四、项目总投资、构成及资金来源：项目总投资7.8亿元，全部由企业自筹，其中资本金2.4亿元，占总投资30.77%。

五、建设规模及主要建设内容：项目总建筑面积18万平方米，主要建设标准五星级酒店，集会展中心、住宿、会议、餐饮、休闲娱乐等功能与一体的综合项目。

六、项目审批情况：已于2020年11月3日在行政审批局完成立项审批，批复文号为白行审投资备字第【2020】13号。

七、建设年限：2022年至2024年

八、当前形象进度及存在问题：正在进行前期准备及方案设计，土地未获批。

九、本年度建设计划：完善前期手续，争取开工建设。

十、预期经济及社会效益：项目立足于服务对接雄安、京津地区，吸引高端企业入驻，建成后，日接待能力可达2000人以上，将进一步提升白沟的商务接待能力和水平，完善城市功能，提高城市品味，带动会展经济发展。项目建成后，可增加就业岗位500人，预计年纳税税金1000万元以上。星级酒店的建设符合国家产业政策和白沟新城城市发展规划，将吸引更多外商来白置业投资，对促进白沟新城经济的快速发展、提高城市配套服务能力具有积极作用，具备良好的经济和社会效益。

十一、建设地点：白沟新城东一环东侧，五一东路北侧

十二、用地情况：拟占地60亩，均为建设用地，国土部门已安排土地0亩，当年急需用地60亩。

十三、项目建设单位联系人：朱子辉

联系电话：15633686523