尚品汇商业中心项目简介

一、项目名称：尚品汇商业中心

二、法人代表及职务：刘桂珍，总经理

三、业主单位概况：河北泽途房地产开发有限公司成立于2012年，经营范围包括房地产开发与经营、销售、装饰材料、建材等。尚品汇商业中心项目占据白沟新城优质资源核心之地，15公里内有4座高铁站，距京雄高速出口2公里，荣乌高速口5公里，107国道、白沟高铁站6公里，雄安新区核心区10公里，具有良好的交通和区位优势。

四、项目总投资、构成及资金来源：项目总投资126200.58万元，全部由企业自筹，其中资本金44000万元，占总投资34.87%。

五、建设规模及主要建设内容：项目总建筑面积28.2万平方米，主要建设内容包括商业楼及其他配套服务设施。

六、项目审批情况：项目于2020年7月29日获得不动产权证书，证号为冀【2020】保白不动产权第0002983号，于2020年9月28日在行政审批局完成立项审批，批复文号为白行审投资核字第【2020】11号，于2021年1月7日在保定白沟新城规划建设局获批建设用地规划许可证，证号为地字第130672202100005号。

七、建设年限：2022年3月至2023年

八、当前形象进度及存在问题：目前项目正在进行规划设计。暂无问题。

九、本年度建设计划：完善前期手续，争取开工建设。

十、预期经济及社会效益：项目建成后，预计总收入达181849万元，销售税金及附加为23003.9万元，所得税为8116.93万元。项目以加快推进白沟新城新型城镇化建设，提高当地商住环境为出发点和落脚点，符合国家宏观调控政策要求，符合白沟新城发展规划，经济效益及社会效益显著。

十一、建设地点：白沟新城，东侧为丰盛大街，南侧为幸福路，西侧为东一环大街，北侧为香樟路。

十二、用地情况：拟占地70.74亩，均为建设用地，国土部门已安排土地70.74亩。

十三、项目建设单位联系人：杜雪飞

联系电话：15133211743