京雄世贸港·活力谷项目

项目基本情况

京雄世贸港·活力谷项目由和道国际商贸有限公司全资子公司北京恒群房地产开发有限公司投资建设，是2020年市重点新开工项目，项目计划总投资10.24亿元，规划占地104.36亩，总建筑面积 20.97万平方米，选址于白沟新城北一环北侧，兴隆大街东侧，兴胜大街西侧，主要建设内容包括办公中心、产业服务中心、商务中心、办公配套及其它附属设施。

项目于2020年3月份开工建设，预计2022年6月竣工。项目建成后，将为更多企业提供现代化办公条件，提高白沟新城的商业配套服务能力，为市场主体创造全新的办公及经营环境，带动区域经济发展。

项目进展情况

目前，项目5栋楼正在施工，其中3栋楼主体封顶，正在进行二次结构施工，2栋楼主体正在施工。2021年累计完成投资6000万元。

项目存在问题

项目地块内白沟海关未拆迁，导致5#、6#、9#、12#楼无法施工。海关计划迁入地块需协调丰盛庄村解决进场问题。